ANEXA NR.1

REGULAMENT

Privind emiterea „Autorizaţiei de spargere” şi refacere a infrastructurii

domeniului public şi privat al Municipiului Tg. Mureş.

Cap.I.  DISPOZIŢII GENERALE

I.1.    Cadrul legal

Prezentul Regulament a fost întocmit în baza următoarelor acte normative :

Legea 215/2001- legea administrației publice locale, Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi complectările ulterioare,  Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice modificată şi complectată ulterior, Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, aprobată prin Legea nr.82/1998, O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, Legea 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor, Legea 10 din 1995 privind calitatea în construcții, Legea 123/2012  legea energiei electrice şi a gazelor naturale, Ordinul A.N.R.E. nr.5/2009 privind aprobarea normelor tehnice privind proiectarea executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, O.G. nr. 2/2001 privind regimul juidic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

I.2.    Scopul Regulamentului

Scopul prezentului regulament este de a stabili cadrul organizatoric necesar derulării în condiţii optime a lucrărilor de refacere a domeniului public şi privat, la forma iniţială în urma spargerilor de urgenţă sau a lucrărilor de modernizare, extindere sau înlocuire reţele pe raza Municipiului Tg. Mureş, respectiv:

- – modalitățile de stabilire a taxei de ocupare temporară a domeniului public cu lucrări și a fondului de garantare a lucrărilor de refacere;

- – condiţile şi documentele necesare obţinerii autorizaţiilor de spargere pentru lucrări de branșamente și racorduri și avizului pentru alte lucrări;

- - condiţile şi documentele necesare obţinerii autorizaţiilor de spargere pentru lucrări de extinderi, înlocuiri, modernizări de rețele sau alimentări cu energie electrică;

- - condiţile şi documentele necesare obţinerii autorizaţiilor de spargere pentru lucrări de intervenții la remedierea avariilor;

- – stabilirea procedurilor de executare a intervențiilor de urgență și a lucrărilor de: extinderi, modernizări și înlocuiri  rețele,  branșamente și racorduri;

- – stabilirea condiţii tehnice de refacere a domeniului public afectat de lucrări;

- – stabilirea obligaţiilor deţinătorilor sau administratorilor de reţele, unităţi economice, persoane fizice şi societăţi comerciale care solicită autorizarea sau execută lucrări pe domeniul public şi privat al Municipiului Tg. Mureş;

- – controlul efectuat de reprezentanţii Primăriei Municipiului Tg. Mureş, pe perioada de valabilitate şi efect a avizului sau autorizaţiei de spargere;

- – sancţiunile aplicate în cazul nerespectării prevederilor prezentei hotărâri şi a condiţiilor impuse prin autorizaţia de spargere;

I.3.    Definirea termenilor şi tehnologiilor de refacere a carosabilului

În sensul prezentului Regulament, termenii vor fi interpretaţi după cum urmează:

- administrator de străzi şi drumuri în Municipiul Tg.Mureş - Servicul Public Administraţia Domeniului Public al Municipiului Tg.Mureş, denumit în continuare A.D.P., care în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare este servicul public cu personalitate juridică cu scop lucrativ, organizat sub autoritatea Consililui Local al Municipiului Tg.Mureş, al cărui obiect de activitate cuprinde şi executarea lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a străzilor şi drumurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Tg.Mureş, pe baza planurilor si documentaţiei de urbanism, studiilor de circulaţie şi de trafic, a altor documente şi dispoziţii respectând procedurilor tehnice de execuţie.

- autorizație pentru spargere – denumit în continuare autorizație, document scris care dă dreptul de a se executa lucrări de spargere a domeniului public și privat;

- branșament/racord – legătura între o conductă principală a unei rețele de distribuție și una secundară care servește la alimentarea unui consumator;

- cota de intervenţie a constructorului străzii sau drumului - şanţ umplut cu balast până la patul drumului;

- deținător de rețea – persoană juridică sau fizică ce deține sau are în păstrare rețele (fără a fi numaidecât proprietarul lor);

- domeniu public – totalitatea bunurilor întreținute de stat și de care se folsește publicul (drumuri, poduri,          parcuri, terenuri,etc);

- executantul lucrării – denumit în continuare constructor, entitate juridică cara a executat o lucrare la rețeaua publică, aflată în raporturi post execuţie pe întreaga perioadă de garanţie a lucrării de refacere, cu Primăria Municipiului Tg.Mureş;

- fond de garanție pentru bună execuție – denumit în continuare fond de garantare, sumă de bani depusă într-un cont stabilit de către Primărie și la care aceasta are acces, în condițiile prevăzute în prezentul regulament;

- forma iniţială - se înţelege, refacerea zonelor afectate de lucrări, cu aceleasi materiale, inclusiv flora afrectată și cu respectarea straturilor sistemului rutier şi aducerea lor la gradul de rezistenţă avut anterior, prin compactare conform normativelor în vigoare. şi folosirea de materiale similare cu cele ale constructorului;

- infrastructură - ansamblu al elementelor care susțin partea principală a unei construcții, a unui drum;

- patul drumului -  strat de material, orizontal sau înclinat, cu fața superioară aproximativ plană pe care se așează de obicei alte materiale;

- refacere infrastructură - intervenţie pe domeniul public sau privat al Municipiului Tg. Mureș, realizată de către societăți comerciale specializate în construcții de drumuri, care constă în reparerea și readucerea la starea inițială a zonei afectate, respectând tehnologia de refacere a drumului, trotuarului, aleii, parcării, după caz;

- refacere integrală suprastructură - readucerea exact la starea iniţială a oricărui carosabil reabilitat în ultimii trei ani de zile, perioadă calculată luând ca reper data recepției la terminarea lucrărilor de reabilitare, până la data solicitării intervenţiei, procedură ce presupune refacerea completă a straturilor de legătură și a stratului de uzură, refacere trotuar, înlocuire borduri pe întreaga suprafaţă a strazii sau trotuarului, stabilită în autorizația de spargere;

- sistem rutier -  se înţelege, ansamblul de straturi care formează corpul de stradă( îmbrăcăminte, stratul de bază, fundaţia, strat de rezistență şi un strat de uzură);

- solicitant - titularii de reţele sau orice persoană juridică sau fizică ce intervine la reţelele de utilitate publică şi afectează domeniul public şi/sau privat al Municipiului Tg.Mureş.

-  suprastructură – totalitatea elementelor care formează partea utilă a unei construcții( drum, trotuar, alee sau parcare).

- taxa de ocupare temporară -  sumă de bani plătită municipalității de către persoane fizice sau juridice în schimbul dreptului  de a ocupa temporar suprafețe din domeniul public și privat al municipiului, pentru executarea de lucrări;

- zona afectată – parte carosabilă, trotuar, alee, parcare, zonă verde, sau orice parte, corp, suprafață din domeniul public sau privat al Municipiului Tg.Mureş, afectată sub o formă sau alta de lucrările de construcții, în timpul și din cauza acestora;

- zonă de intervenţie - perimetru delimitat prin mijloace de semnalizare rutieră și sisteme sau mijloace de protecție împotriva producerii de accidente, sau pagube materiale;.

I.4 - Domeniul de aplicare

Prezentul Regulament se va aplica lucrărilor de investiţii, reparaţii şi intervenţii executate  pe domeniul public sau privat al Municipiului Tg.Mureş de către persoane fizice, persoane juridice, deţinători sau administratori de reţele, precum şi de prestatori autorizaţi care intervin la aceste reţele.

Cap. II.   TAXA PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ CU LUCRĂRI  ȘI FONDUL DE GARANTARE AL LUCRĂRILOR DE REFACERE.

II.1  Considerații generale:

1)  Taxa pentru ocuparea domeniului public și privat cu lucrări și materialele necesare desfășurării lor:

- - pentru evitarea neajunsurilor provocate de timpul îndelungat și uneori nejustificat de prelungire a duratei de execuție a lucrărilor, este necesară plata unei taxe (t) pentru ocupare temporară a domeniului public sau privat al orasului Târgu Mures, cu lucrări la rețele edilitare;

- - taxa pentru ocupare temporară a domeniului public (stradă, trotuar, spațiu verde) se va plăti de către toţi executanţii de lucrări la reţelele edilitare ce afectează domeniul public şi privat al orasului Târgu Mures și se va achita anticipat eliberării ,,Autorizației de spargere ”

- - taxa se încasează pe toată perioada cuprinsă între,  începerea lucrărilor (menţionată în autorizație) şi până la semnarea procesului verbal de recepţie pentru terminarea lucrărilor de refacere care trebuie să coincidă cu data stabilită în autorizație;

- – suprafața ocupată temporar cu lucrări și materiale, se stabilește cu ocazia predării amplasamentului lucrărilor, pe baza unui ,,Plan de situație” întocmit în acest scop;

- - dacă pentru finalizarea lucrărilor se depășeste termenul din autorizație, sau constructorul nu convoacă în scris comisia de receptie la terminarea lurărilor de refacere, se va percepe taxă de depășire a termenului de ocupare a domeniului public cu lucrări, taxă care se va încasa înainte de semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- - nu se încasasează taxa pentru ocupare temporară, pentru lucrările de intervenţii în caz de avarie efectuate de către administratorii reţelelor tehnico-edilitare în baza autorizației de intervenție eliberată de Primăria Târgu Mureș sau pentru lucrări pe rețele edilitare care aparțin municipalității sau a  căror autoritate contractantă este Primăria Târgu Mureș și nici pentru lucrări executate pe baza ,,Avizului de execuție lucrări”, altele decât intervenții;

- - în situația în care a fost eliberată autorizația de spargere, a fost achitată taxa de ocupare temporară, dar lucrarea nu s-a mai executat, Primăria Târgu Mureș va restitui în totalitate taxa de ocupare, având la bază procesul verbal de constatare în teren, semnat de către reprezentanții, Primăriei, deținătorului rețelei și al constructorului;

- - în cazul în care din motive întemeiate executantul nu a demarat lucrările în termenul prevăzut în autorizație, acesta poate fi decalat sau prelungit, în urma adresei constructorului,vizată de către deținătorul rețelei, păstrandu-se condițiile pentru care s-a achitat taxa de ocupare ;

- - în situația în care, cu ocazia recepției lucrărilor, unii membri din comisie constată că mai există mici neconformități care pot fi remediate în scurt timp (ex: însămânțare cu gazon, plantare gard viu, ridicarea molozului, curațenie, etc.), comisia va da un termen de maxim 10 zile pentru corectarea acestor neconformități fără a mai încasa taxa de ocupare temporară a domeniului public pe această perioadă.

- - taxa pentru ocupare temporară a domeniului public sau privat al orasului Târgu Mureș cu lucrări la rețelele edilitare se indexează anual cu indicele de inflație și poate fi modificată prin hotărâre a Consiliului Local;

- - forţa majoră exonerează executanţii de la plata taxei pentru ocupare temporară a domeniului public şi privat al orasului Târgu Mures, pe toată perioada cât aceasta acţionează

şi este constatată de o autoritate competentă.

2) Fondul de garantare al lucrărilor de refacere:

Pentru a avea siguranța execuției de calitate a lucrărilor de refacere a domeniului public, în urma   executării unor lucrări de spargere la rețelele edilitare, se constituie fondul de garantare, astfel:

- – fondul de garantare va fi depus de către constructor, prin scrisoare bancară, ordin de plată, sau în numerar la casieria Primăriei, înaintea obținerii autorizației de spargere, într-un cont pus la dispoziție de către primărie;

- –fondul de garantare, se restituie constructorului în proporție de 70%, din suma rămasă la dispoziție, la solicitarea scrisă a acestuia, după semnarea ,,Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor”de refacere;

- – 30 % din suma rămasă la dispoziție, se restituie constructorului la solicitarea scrisă a acestuia, după semnarea ,,Procesului verbal de recepție finală”, la expirarea perioadei de garanție de 3(trei) ani;

- - fondul de garantare poate fi deblocat de către Primăria Municipiului Tg. Mureș pentru  refacerea domeniului public, în următoarele situații:

1 – termenul de refacere prevăzut în autorizație a expirat, iar constructorul nu a finalizat lucrările de refacere, în termen de cinci zile de la primirea somației;

2 – în perioada de garanție dacă lucrările de refacere se degradează, iar constructorul nu le readuce la starea initială, în termen de cinci zile de la primirea somației;

3 – în situația în care la recepția finală se constată degradări ale suprafețelor refăcute, iar constructorul nu le reface nici după primirea somației;

- – remedierea lucrărilor de refacere din fondul de garantare se face pe baza ,,Notei de constatare”, urmată de o situație de lucrări întocmită de către o societate comercială care are ca domeniu de activitate construcția de drumuri și poduri și care are contract încheiat cu Primăria, pentru lucrări de întreținere și reparații drumuri;

- – nu se constituie fond de garanție pentru lucrările de intervenție la remedierea avariilor pentru lucrările a căror autoritate contractantă este Primăria Municipiului Tg. Mureș, pentru lucrări la rețelele care aparțin municipalității  și nici pentru lucrări executate pe baza ,,Avizului de execuție lucrări”, altele decât intervenții;

- – stabilirea suprafeței pentru care se calculează fondul de garantare, se face cu ocazia predării amplasamentului lucrării pe baza unui ,,Plan de situație” întocmit în acest scop.

II.2  Stabilirea taxei de ocupare a domeniului public și privat cu lucrări:

- – taxa pentru ocuparea domeniului public și privat al Municipiului Tg. Mureș cu lucrări și materiale, este în cuantum de 1 (un) leu pe metru pătrat pe zi calendaristică;

- - taxa pentru depășirea termenului de ocupare a domeniului public și privat al Municipiului Tg. Mureș, stabilit în autorizația de spargere este în cuantum de 100 (una sută) lei pe metru pătrat pe zi calendaristică;

- – stabilirea suprafeței din domeniul public ocupată cu lucrări și materialele necesare acestora, se face cu ocazia activității de predare a amplasamentului lucrării, materializat într-un  ,,Plan de situație”, prezentat în acest sens de către constructor;

- – stabilirea valorii taxei pentru depășirea termenului de ocupare a domeniului public și privat al Municipiului Tg. Mureș, se face pe baza unui ,,Proces-verbal” încheiat în acest sens și semnat de către reprezentantul primăriei, constructor și reprezentantul deținătorului rețelei, la care se va anexa copia ,,Planului de situație” prevăzut la pct.c);

II.3  Stabilirea fondului de garantare al lucrărilor de refacere:

Fondul de garantare se calculeză în funcție de suprafețele de teren afectate de lucrări astfel:

- – pentru străzi modernizate – 700 lei x suprafața( în m² ) afectată de lucrările de construcție;

- – pentru străzi cu mixturi asfaltice, cu tehnologii de aplicare la cald sau la rece – 500 lei x suprafața( în m² ) afectată de lucrările de construcție;

- – pentru străzi cu îmbrăcămintea din beton de ciment – 400 lei x suprafața( în m² ) afectată de lucrările de construcție;

- - pentru străzi cu îmbrăcămintea din piatră cubică,  dale vibropresate sau materiale similare  – 350 lei x suprafața( în m² ) afectată de lucrările de construcție;

- - pentru străzi cu îmbrăcămintea din macadam sau balastate – 200 lei x suprafața( în m² ) afectată de lucrările de construcție;

- – pentru trotuare sau suprafețe cu mixturi asfaltice, 300 x suprafața( în m² ) afectată de lucrările de construcție;

- - pentru trotuare sau suprafețe cu beton de ciment – 250 lei x suprafața( în m² ) afectată de lucrările de construcție;

- - pentru trotuare sau suprafețe cu dale din beton și vibropresate – 350 lei x suprafața (în m² ) afectată de lucrările de construcție;

- - pentru trotuare sau suprafețe balastate – 150 lei x suprafața( în m² ) afectată de lucrările de construcție;

- - pentru spații (zone) verzi – 100 lei x suprafața( în m² ) afectată de lucrările de construcție;

- -  prntru obiective care urmează să fie demontate și apoi remontate ( stâlpi, stâlpișori, WC ecologic, m.l. gard, etc.) – 1000 lei/ bucată;

- – pentru lucrările de refacere în urma intervențiilor la remedierea avariilor, valoarea fondului de garantare, pentru anul în curs, se va stabili de către fiecare deținător de rețele, în funcție de cheltuielile anului precedent, făcute pentru aceste refaceri, în cuantum de 10%.

Cap. III. - EMITEREA  AUTORIZAŢIEI ŞI ÎNŞTIINŢĂRII DE  SPARGERE  LA  REMEDIEREA  AVARIILOR

III.1.   Pentru lucrările de intervenţie depistate de către deţinătorii de reţele, din timp și care nu prezintă pericol pentru siguranța utilizatorilor, a cetățenilor, sau a bunurilor materiale, se solicită de către aceştia „Autorizaţie de spargere la remedierea avariilor”, fiind necesare următoarele documente:

a) - cerere tip- depusă de către deținătorul rețelei - care va cuprinde:

-    solicitant-denumire, adresă;

  - localizarea exactă a intervenţiei- adresa- stradă, număr;

  - locul intervenţiei- drum,trotuar, zonă verde;

  - perioada pentru care se solicită autorizaţia – nu mai mult de cinci zile calendaristice ;

  - cine execută lucrările de intervenție;

  - responsabilul lucrării de intervenţie – nume, prenume, nr. de telefon;

  - societatea care reface domemeniul public afectat;

  - responsabilul din partea societăţii care execută lucrarea de refacere a domeniului public – nume, prenume, nr. de telefon;

- – plan de situaţie plan pe care să fie marcată zona afectată;

- - proiect de semnalizare rutieră şi siguranţa circulaţiei.

- – se aprobă de către directorul A.D.P.

Deţinătorii sau administratorii reţelelor de distribuţie gaze naturale nu solicită „Autorizaţie de spargere la remedierea avariilor”, decât pentru lucrări de intervenție depistate din timp și care nu pun în pericol viața sau integritatea consumatorilor.

III.2.  Pentru lucrări de intervenţie, executate în afara orelor de program sau în zilele de sărbători legale, deţinătorii sau administratorii de reţele vor emite „Înştiinţare privind intervenţia de urgenţă” către Primărie:

a) -  înştiinţarea cuprinzând următoarele date:

- deţinător de reţea – adresa

- locul intervenţiei - drum,trotuar, zonă verde;

- localizarea exactă a intervenţiei - adresa- stradă, număr;

- cine execută intervenția

- data la care a avut loc intervenţia;

- societatea care reface domemeniul public afectat;

- responsabilul din partea societăţii care execută lucrarea de refacere a domeniului              public: nume, prenume, nr. de telefon.

b) - plan de situaţie pe care să fie marcată zona afectată;

c) - se aprobă de către directorul A.D.P.

III.3.    Prezenta „Înştiinţare despre intervenţia de urgenţă” va fi depusă obligatoriu şi de către deţinătorii sau administratorii  reţelelor de distribuţie gaze naturale, pentru toate intervenţiile la remedierea avariilor.

Cap. IV.    EMITEREA  AUTORIZAŢIEI  DE  SPARGERE PENTRU LUCRĂRI DE EXTINDERE, ÎNLOCUIRE SAU MODERNIZARE REȚELE, BRANȘAMENTE, RACORDURI ȘI AVIZ  PENTRU ALTE   LUCRĂRI.

IV. 1.   „Autorizaţie de spargere”, pentru lucrări de extindere, înlocuire sau modernizare, reţele.

Pentru obţinerea autorizaţiei se vor depune, în copie, următoarele documente:

- – cerere tip- depusă de către deținătorul rețelei, sau de către constructor cu viza deținătorului;

- – autorizaţie de construire;

- – plan de situaţie , vizat spre neschimbare;

- – proiect tehnic de execuție cu:

– sumar din memoriul tehnic;

-  planşe explicative;

- – avizul A.D.P. cu plan de situaţie;

- – avizul D.T. - Birou energetic, cu plan de situaţie;

- – avizul poliției rutiere privind semnalizarea și siguranţa circulaţiei (la nevoie);

- – grafic de execuţie al lucrărilor;

- – proces – verbal de predare a amplasamentului lucrării;

- – dovada achitării taxei pentru ocuparea temporară a domeniului public;

- – dovada depunerii fondului de garantare al lucrărilor de refacere;

- – alte documente justificative la solicitarea primăriei;

- – se aprobă de către directorul A.D.P.

IV.2.     „Autorizaţie de spargere”, pentru lucrări de branșamente și racorduri la rețelele edilitare.

Pentru obţinerea autorizaţiei se vor depune, în copie, următoarele documente:

a)  – cerere tip- depusă de către deținătorul rețelei, sau de către constructor cu viza     deținătorului;

b)  – avizul tehnic de racordare al deținătorului rețelei;

c)  – extras de carte funciară al imobilului;

d)  - plan de situație cu rețelele din zona de lucru, vizat de către deținătorii rețelelor din zonă;

d)  – proiect tehnic de execuție cu :

- memoriu tehnic;

- planșe explicative;

e)  - proces – verbal de predare a amplasamentului lucrării;

f) -  avizul poliției rutiere privind semnalizarea și siguranţa circulaţiei (la nevoie);

g) -  dovada cedării terenului pentru drum (la nevoie);

h) -  grafic de execuție al lucrărilor;

i) -  dovada achitării taxei pentru ocuparea temporară a domeniului public;

j) -  dovada depunerii fondului de garantare al lucrărilor de refacere;

k) -  alte documente justificative la solicitarea primăriei;

l) -  se aprobă de către directorul A.D.P.

IV.3.   „Aviz de execuţie lucrări” altele decât intervenţii la reţele, extinderi, sau modernizări.

Pentru lucrări care necesită un volum mic de săpătură, sau timp scurt de execuţie sau unele lucrări cu caracter de urgenţă, altele decât intervenţii la reţele ( reparaţii instalaţii interioare aflate pe domeniul public sau privat, amenajări sau modificări de accese auto care nu necesită autorizație de construire, amenajări trotuare pe cheltuiala solicitantului, lucrări la împrejmuiri care nu necesită autorizație de construire, etc.), se va solicita „Aviz de execuţie lucrări”, pe baza unui plan de situaţie însoţit de cererea depusă de către solicitant şi care va cuprinde:

- - solicitant- nume, prenume, adresa administrativă;

- - adresa administrativă la care se execută lucrarea;

- - locul unde se execută lucrarea( drum, trotuar, alee, parcare, zona verde);

- – la ce se intervine;

- - perioada de timp necesară (nu mai mult de trei zile);

- - cine execută lucrarea;

- -responsabilul lucrării;

- – cine reface zona afectată;

- – responsabilul lucrării de refacere.

- - se aprobă de către directorul A.D.P.

Cap. V.  PROCEDURA   DE  EXECUTARE  A  INTERVENŢIILOR  DE         URGENŢĂ  ȘI A LUCRĂRILOR DE: EXTINDERI, MODERNIZĂRI ȘI ÎNLOCUIRI  REȚELE,  BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI.

V.1.      Pentru executarea lucrărilor de intervenție, se va proceda astfel:

- – predarea amplasamentului lucrării și solicitarea asistenței din partea deținătorilor de rețele, care au rețele în zonă ;

- – depunerea documentației de autorizare;

- – obținerea avizului poliției rutiere- la nevoie;

- - semnalizarea şi marcarea zonei de lucru, conform legislaţiei în vigoare;

- - tăiere cu disc, în formă geometrică a marginilor suprafeţei necesare lucrării;

- - la executarea săpăturii se va evita degradarea stratificaţiei limitrofe zonei în lucru;

- - materialul rezultat din săpătură se va încărca direct în maşini şi va fi transportat în afara zonei de lucru;

- - curăţarea zonei de resturi de  materiale şi la nevoie spălarea carosabilului, trotuarului, aleii, etc.

- – semnalizarea și protejarea zonei până la refacerea completă;

V.2.       Pentru executarea lucrărilor de: extinderi, înlocuiri și modernizări, rețele,  branșamente și racorduri, se va proceda astfel:

- - solicitarea programării predării amplasamentului, la A.D.P.

- – solicitarea participării la predarea amplasamentului a deținătorilor de rețele (anunțul de predare se face cu minimum trei zile, înaintea desfășurării lui, iar pentru branșamente și racorduri,va fi însoțit de planul de situație al lucrării);

- - predarea amplasamentului lucrării;

- -  stabilirea suprafeței pentru care se calculează fondul de garantare;

- - depunerea documentației de autorizare;

- - obținerea avizului poliției rutiere (când prin desfășurarea lucrărilor se crează restricții de circulație);

- - eliberarea autorizației de spargere și achitarea taxelor cuvenite;

- - semnalizarea şi marcarea zonei de lucru, conform legislaţiei în vigoare;

- - tăiere cu disc, în formă geometrică a marginilor suprafeţei necesare lucrării;

- – asigurarea circulației auto și pietonale în condiții de siguranță;

- - materialul rezultat din săpătură se va încărca direct în maşini şi va fi transportat în afara zonei de lucru ;

- - curăţarea zonei de resturi de  materiale şi la nevoie spălarea carosabilului, trotuarului, aleii, etc.

- - semnalizarea și protejarea zonei până la refacerea completă;

Cap. VI.  CONDIŢII TEHNICE DE REFACERE A DOMENIULUI PUBLIC AFECTAT DE LUCRĂRI

VI. 1.     Pentru aducerea domeniului public şi privat la starea iniţială, după protejarea reţelei conform normativelor tehnice specifice fiecărui deţinător de reţea, se vor executa următoarele faze de lucrări în funcţie de structura sistemului rutier şi pietonal afectat astfel:

| DETALII TEHNICE | ZONA AFECTATĂ | CONDIŢII DE REFACERE | OBS. |
| --- | --- | --- | --- |
| Canalizare (planşele 1-6) Conducta de apă şi apă termică (planşele 7-12) Gaz metan (planşele13-18) Cablul electric (planşele 19-24) | Străzi modernizate | Umplere cu balast şi compactarea lui în straturi de 15 -20 cm. Umplere cu piatră spartă şi com-pactarea în straturi de 20 cm. Tăierea cu maşina cu disc a stratu-lui de uzură,stratului de legătură şi a stratului de binder de criblură ptr. realizarea treptelor de înfrăţire; Amorsarea straturilor cu soluţie cationică; Aplicarea şi cilindrarea straturilor. Colmatarea rosturilor de tăiere cu mastic bituminos. |  |
|  | Străzi şi trotuare cu îmbrăcă-minţi din mixturi asfaltice diferite. | Umplere cu balast şi compactarea lui în straturi de 15-20 cm. Tăierea cu maşina cu disc a stratu-lui de uzură şi realizarea treptelor de înfrăţire. Turnare beton de ciment C 12/15. La trotuare stratul de beton va fi de minim 10 cm. Amorsarea straturilor cu soluţie cationică; Aplicarea şi cilindrarea stratului de uzură. La trotuare stratul de uzură va fi de 3-4 cm. Colmatarea rosturilor de tăiere cu mastic bituminos. |  |
|  | Străzi şi trotuare cu îmbră-căminţi din beton de ciment. | Umplere cu balast şi compactarea lui în straturi de 15-20 cm. Tăierea cu maşina cu disc a stratu-lui de uzură şi realizarea treptelor de înfrăţire. Turnare beton de ciment C 12/15. La trotuare stratul de beton va fi de minim 10 cm. |  |
|  | Străzi şi trotuare cu îmbrăcă-minţi din pavaje. | Umplere cu balast şi compactarea lui în straturi de 15-20 cm. Aplicarea stratului de nisip5-10 cm. Montarea pavajului. |  |
|  | Străzi şi trotuare cu îmbrăcă-minţi din balast. | Umplere cu balast şi compactarea lui în straturi de 15-20 cm. |  |
|  | Refacerea sistemului rutier şi pietonal cu mixturi asfaltice la rece. | Umplere cu balast şi compactarea lui în straturi de 15-20 cm. Aşternerea unui strat de piatră spar-tă de 20 cm. şi compactarea lui; Tăierea cu maşina cu disc a stratu-lui de uzură şi realizarea treptelor de înfrăţire; Amorsarea suprafeţelor cu soluţie; Aplicarea şi cilindrarea stratului de uzură. |  |
|  | Zona verde. | Pământul de umplutură se compactează; Ultimul strat de 10-15 cm rămâne afânat şi curăţat de impurităţi(pietre, bolovani, moloz, etc.). Se reface flora afectată de lucrări (gard viu, arboret, gazon, etc.) Se reface şi zona verde afectată de utilajele folosite. |  |

VI.2. Înaintea aplicării straturilor de suprastructură, se va întocmi şi anexa la procesul-verbal de recepţie, un document care să ateste gradul de compactare a infrastructurii drumului, trotuarului, aleii, obligatoriu la lucrările de extinderi şi/sau înlocuiri reţele.

La străzile a căror sens sau bandă de circulaţie, este afectată cu lucrări de spargere pentru înlocuiri de reţele, branşamente, racorduri etc. pe o suprafaţă de peste 50% , stratul de uzură se reface pe toată suprafaţa benzii sau sensului de circulaţie.

Dacă lucrarea de spargere s-a executat înspre bordură, în lungul benzii sau sensului de circulaţie, refacerea stratului de uzură se închide în bordură.

La trotuarele afectate de lucrări, longitudinal şi a căror lăţime este mai mică sau egală cu 2 m, stratul de uzură se va reface pe toată lăţimea lui.

VI.3.   În „Autorizaţia de spargere” pot fi făcute şi alte precizări, privind refacerea domeniului public şi privat şi care trebuie respectate întocmai.

VI.4.  Lucrările de refacere a domeniului public în urma spargerilor, rămân în garanţia constructorului, pentru o perioadă de 3 ani de la recepţia lor, sau de la data expirării perioadei de refacere consemnată în autorizaţie, aviz sau înştiinţare.

Cap. VII.  Obligaţiile deţinătorilor sau administratorii de reţele, unităţi economice, persoane fizice şi societăţi comerciale care solicită autorizarea sau execută lucrări pe domeniul public şi privat al Municipiului Tg. Mureş.

VII.1. Deţinătorilor sau administratorilor de reţele, persoanelor juridice, persoanelor fizice, care solicită autorizarea sau avizarea unor lucrări pe domeniul public şi privat al Municipiului Tg. Mureş, le revin următoarele obligaţii:

(1) – să depună documentația prevăzută, pentru obținerea „Autorizaţiei de spargere” sau a      „Avizului de execuţie lucrări”;

( 2) - să execute  lucrări de spargere a domeniului public, numai după obţinerea de la Primărie a „Autorizaţiei de spargere” sau a „Avizului de execuţie lucrări” pentru orice tip de lucrări;

(3) - să ridice de la Primărie, autorizaţia, avizul sau înştiinţarea după aprobare sau vizare, pentru a aplica în procesul de refacere a domeniului public, precizările şi menţiunile făcute în acestea;

(4) -  să prezinte la Primărie „Înştiinţarea despre intervenţia de urgenţă”, în prima zi lucrătoare după executarea intervenţiei;

(5) -  să solicite împreună cu constructorul, sau prin acesta, prezenţa reprezentanților Primăriei, precum și a celorlalți deținători de rețele la predarea amplasamentului în vederea executării lucrărilor;

(6) -  să asigure necondiționat prezența reprezentanților săi la predarea amplasamen-tului lucrărilor, iar în situația neparticipării la această activitate, Primăria și constructorul sunt exonerați de orice răspundere față de avarierea rețelelor aflate în zonă și a căror poziție nu a fost precizată în teren;

(7) -  să solicite în scris, prezenţa reprezentantului A.D.P. la recepţia lucrărilor de refacere,

ocazie cu care se va întocmi un „Proces verbal”de recepție la terminarea refacerii, semnat de către reprezentanții: primăriei, deținătorului rețelei, a constructorului și al societății care a executat refacerea.

Pentru lucrările de refacere în urma intervenţiilor ,,Procesul verbal” se va întocmi în prima jumătate a lunii, în curs, pentru luna precedentă;

(8) – să solicite și să prevadă în contractele încheiate cu constructorii care refac domeniul public afectat de lucrările de intervenție la remedierea avariilor, constituirea unui fond de garantare a acestor lucrări, care să fie la dispoziția deținătorilor de rețele, sau a administrației publice locale, pentru remedieri în perioada de garanție;

(9) – în situația neconstituirii fondului de garantare pentru lucrări de refacere în urma intervențiilor la remedierea avariilor, întreaga responsabilitate pentru remedierea deficiențelor apărute la aceste lucrări, cade în sarcina deținătorului rețelei;

(10) -  să verifice şi să ia măsuri de remediere a lucrărilor de refacere, în perioada celor trei ani de garanţie;

(11) -  răspunde împreună cu constructorul de aducerea domeniului public  afectat, la forma iniţială, în  termenul consemnat în autorizaţie, aviz sau înştiinţare;

(12) - să urmărească refacerea sistemului rutier şi pietonal, de către o societate comercială care are ca obiect principal de activitate, construcţia de drumuri;

(13) -  să urmărească semnalizarea de către constructor a  lucrărilor, conform legislaţiei în vigoare, atât pe timpul zilei, al nopţii, cât şi în condiţii de vizibilitate redusă, precum și protejarea împotriva accidentelor, până la refacerea completă a domeniului public;

(14) - răspunde de repararea altor reţele aflate în zonă, deteriorate în timpul şi din cauza lucrărilor, se va face pe cheltuiala deţinătorului reţelei la care se intervine, în termen de trei zile lucrătoare de la termenul consemnat în autorizaţie, aviz ori înştiinţare;

(15) -Toate daunele produse terţilor din cauza nerespectării prezentelor obligaţii, sau din cauza nerespectării tehnologiei de refacere, aşa cum a fost stabilită, cad în sarcina deţinătorilor sau administratorilor de reţele, unităţilor economice, persoanelor  fizice şi societăţilor comerciale care solicită autorizarea sau execută lucrări pe domeniul public şi privat al Municipiului Tg. Mureş, Primăria fiind exonerată de orice răspundere.

VII.2. Constructorilor le revin următoarele obligații:

- - să depună la solicitarea deținătorului rețelei, documentația prevăzută, pentru obținerea „Autorizaţiei de spargere”

- – să achite taxele de ocupare temporară a domeniului public și  fondul de garantare;

- – să trimită la solicitarea deținătorului de rețea înștiințările de participare la predarea amplasamentelor, după planificarea A.D.P.;

- – să participe la predarea amplasamentului lucrării;

- - să ridice de la Primărie, autorizaţia, avizul sau înştiinţarea după aprobare, pentru a aplica în procesul de refacere a domeniului public, precizările şi menţiunile făcute în acestea;

- – să respecte pe timpul derulării lucrărilor, precizările făcute în autorizație și în avize;

- - să semnalizeze lucrările, conform legislaţiei în vigoare, atât pe timpul zilei, al nopţii, cât şi în condiţii de vizibilitate redusă, până la refacerea completă a domeniului public;

- - să aducă domeniul public afectat, la forma iniţială, în termenul consemnat în autorizaţie, aviz sau înştiinţare;

- - să refacă sistemul rutier şi pietonal, cu o societate comercială care are ca obiect principal de activitate, construcţia de drumuri;

- - să respecte tehnologia de refacere, pentru fiecare tip de sistem rutier sau pietonal în parte conform pevederilor capitolului VI, sau a precizărilor făcute în autorizaţie ,aviz ori înştiinţare;

- - să verifice şi să ia măsuri de remediere, a lucrărilor de refacere, în perioada celor trei ani de garanţie;

(12) – să remedieze pe cheltuiala proprie eventualele avarii produse altor rețele aflate în zonă, în timpul și din cauza lucrărilor.

Cap. VIII.  CONTROLUL  EFECTUAT  DE  REPREZENTANŢII  PRIMĂRIEI  MUNICIPIULUI TG.MUREŞ , PE PERIOADA DE VALABILITATE  ŞI  EFECT AL  AVIZULUI   SAU AUTORIZAŢIEI  DE SPARGERE

VIII. 1.  Controlul, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor produse prin nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri se face de către personalul abilitat de la : Serv.de administrare a domeniului public, Dir. Tehnică, Dir. Poliţiei locale şi alte organe abilitate.

VIII.2.   Procesul verbal de constatare a contravenţiilor va fi întocmit de către agenţii Poliţiei Locale sau alte organe abilitate şi constituie titlu executoriu, în baza căruia se va proceda la încasarea contravalorii amenzii, prin serviciile specializate ale primăriei.

VIII.3.   Orice lucrare executată , de către persoane fizice sau juridice care afectează sub o formă sau alta pe domeniul public, fără a deţine „Autorizaţie de spargere” sau „Aviz de execuţie lucrări”, se sancţionează cu amendă şi se obligă la readucerea zonei afectate la forma iniţială, pe cheltuiala proprie în termen de trei zile lucrătoare de la data înştiinţării. Dacă termenul de refacere nu este respectat zona se reface de către o societate cu care Primăria are contract de lucrări pe, străzi, alei, trotuare etc. cu recuperarea contravalorii cheltuielilor ocazionate de refacere, de la persoana în cauză.

Cap. IX. - SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII

IX. 1.  Constituie contravenţii următoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor Cap.V lit.a), d), e), din anexa 1;

- nerespectarea prevederilor Cap.VII. (1);

- nerespectarea prevederilor Cap.VII (2);

- nerespectarea prevederilor Cap.VII (3),(4);

- nerespectarea prevederilor Cap.VII (6);

- nerespectarea prevederilor Cap.VII (7);

- nerespectarea prevederilor Cap.VII (9);

- nerespectarea prevederilor Cap.VII (10);

- nerespectarea prevederilor Cap.VII (11);

- nerespectarea prevederilor Cap.V. lit.b), c), din anexa 1;

- împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi actelor solicitate.

IX.2.   Contravenţiile prevăzute la Cap.IX.1. săvârşite de deţinătorii sau administratorii de reţele, unităţile economice, persoanele  fizice şi societăţile comerciale care solicită autorizarea sau execută lucrări pe domeniul public şi privat al Municipiului Tg. Mureş, se sancţionează cu amendă după cum urmează:

  - 2500 lei, cele prevăzute la litera , a), b), g), h) , cap. VIII.3.);

  - 2000-2500 lei, cele prevăzutela litera , c), d), e), f);

  - 1500-2000 lei, cele prevăzutela litera , i), j), k).

ANEXA NR. 2

MODELE  DE FORMULARE FOLOSITE.

Art. 1

(1) Pentru lucrări de extindere , înlocuire, modernizare, reţele şi alimentare cu energie branşamente precum şi pentru branşamente şi racorduri de orice fel:

CERERE

pentru autorizaţie de spargere privind lucrările de extindere, înlocuire, modernizare şi alimentare cu energie, la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, energie termică, energie electrică, telefonie, televiziune şi transmitere informaţii prin cablu.

Denumirea solicitantului(deţinător de reţea)_____________________________________ cu domiciliul/sediul în_________________ str. _______________________nr. ____ , ap. __ , judeţul/sectorul _______________ C.U.I. __________________ reprezentant legal, dl./ d-na _____________________________ C.I. serie ____ nr. ___________ eliberat de _______________, prin prezenta solicităm autorizaţie de spargere pentru efectuarea lucrărilor de extindere, înlocuire, modernizare şi alimentare cu energie, la :

□ reţele publice de apă			                □ reţele publice detransport a energiei electrice

□ reţele publice de canalizare		                □ reţele publice de telefonie

□ reţele publice de gaze				    □ reţele publice de televiziune

□ reţele publice de transport a energiei termice        □ reţele publice de transmitere a informaţiei

pentru consumatorul __________________________________ cu domiciliul/sediul în _____________

str _________________________nr. ___ bl. ___sc. __ ap. ___ judeţul/sectorul _______________.

Lucrările de: ______________________________________________________ se execută la următoarea adresă: str; _________________________________ nr; _________ în perioada: de la _______________ la ______________.

Executantul lucrării ________________________________________ cu sediul în_________________ str.___________________________nr____sc._ap.___judeţul_____________tel.__________________   Responsabilul lucrării este_________________________________________tel.__________________

Refacerea infrastructurii se execută de către___________________________tel.__________________

Diriginte de şantier pentru refacerea infrastructurii:_____________________tel___________________ Refacerea suprastructurii se execută de către:__________________________tel___________________   Diriginte de şantier pentru refacerea suprastructurii:_____________________tel___________________

Data											Semnătura

Telefon de contact_____________________

Notă :

- Se anexează obligatoriu în xerocopie:

- autorizaţia de construire;

- plan de situaţie vizat spre neschimbare;

- proiect tehnic de execuţie;

- memoriu tehnic,

- planșe,

- avizul poliției rutiere privind semnalizarea și siguranţa circulaţiei (la nevoie);

- aviz  A.D.P.

- aviz Direcţia Tehnică;

- grafic de execuţie al lucrărilor.

- proces – verbal de predare a amplasamentului lucrării(xerocopie);

- dovada achitării taxei pentru ocuparea temporară a domeniului public;

– dovada depunerii fondului de garantare al lucrărilor de refacere;

– alte documente justificative la solicitarea primăriei

2. Execuţia lucrării se va face numai după obţinerea autorizaţiei de spargere şi achitarea taxei de spargere, pe baza notei de plată întocmite de A.D.P.

## ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAREA  DOMENIULUI PUBLIC

Tîrgu-Mureş, str. Kos Karoly, nr. 1B

Tel. 0365 807 872 int. 105/106, fax: 0365 807 873, email: adp@tirgumures.ro

AUTORIZAŢIE PENTRU SPARGEREA DOMENIULUI PUBLIC

privind lucrările de extindere, înlocuire, modernizare şi alimentare cu energie, la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, energie termică, energie electrică, telefonie, televiziune şi transmitere informaţii prin cablu.

NR. _________ DIN __________20--

Se autorizează (deținător de rețea )___________________________________________________________ cu

domiciliul/sediul în _______________str. ________________ nr__sc___ ap__judeţul________________ să efectueze lucrări de racorduri/branşamente la:

□ reţele publice de gaze					□ reţele publice de televiziune

□ reţele publice de apă					□ reţele publice de transport a energiei electrice

□ reţele publice de canalizare				□ reţele publice de telefonie

□ reţele publice de transport a energiei termice		□ reţele publice de transmitere a informaţiei

1.  Executantul lucrarii  ________________________________________cu domiciliul/sediul în ______________________ str._________________________________________ nr. _____ sc. _____ ap. ___  judeţul_______________.

Responsabilul lucrării este _____________________________________tel. ________________________.

2.  Refacerea infrastructurii la forma iniţială se execută de către __________________________ tel. ________________.

Diriginte de șantier la refacerea infrastructurii este ________________________________ tel. ___________________.

3.  Refacerea suprastructurii la forma iniţială se execută de către _________________________ tel. _________________.

Diriginte de șantier la refacerea suprastructurii este _______________________________ tel.  ___________________.

4.  Lucrările de racorduri/branşament se execută la următoarea adresă: str. ____________________________ nr. _________.

5.  Prezenta autorizaţie este valabilă de la ____________ 20 până la ___________ cu  refacerea la forma initială în termenul de valabilitate al autorizației.

6. În cazul nerefacerii la termen sau în mod necorespunzător a acestor lucrări se vor aplica prevederile cap.II.1, pct. 2, lit. d), al.1.

7.  Se vor implementa măsurile de siguranţa circulaţiei auto şi pietonale conform   avizului poliției rutiere.

8.  Zona de lucru se va semnaliza şi în timp de noapte, sau în condiții de vizibilitate redusă, conform legislației în vigoare.

9.  Zona de lucru se va curăța de pamânt, moloz şi de alte materiale, la terminarea zilei de lucru și la finalizarea lucrării.

10.Pământul rezultat din săpătură se va încărca direct în maşini şi se va transporta în afara zonei de lucru. Nu se va depozita pământ pe carosabil , trotuare sau zona verde.

11.Se vor respecta prevederile anexei nr.1,cap.VI.1. și a prevederilor anexei 3, din „Regulamentul de eliberare a autorizaţiei de spargere şi refacere a infrastructurii”.

12. În vederea executării lucrărilor, beneficiarul deţine autorizaţia de construire nr._________ din __________/20

13 Taxa pentru eliberarea prezentei autorizaţii, instituită prin HCL nr. _________  în sumă de ________ lei a fost achitată cu ordinul de plată/chitanţa nr.________________ din _____________________.

14.Taxa pentru ocuparea temporară a domeniului public, instituită prin HCL nr. _________  în sumă de ________ lei a fost achitată cu ordinul de plată/chitanţa nr.________________ din _____________________.

15. Fondul de garantare a fost depus în contul _____________________________ cu ______________________ din ________.

16.Potrivit prevederilor legale, executantul şi deținătorul rețelei, rămân răspunzători de buna întreţinere a domeniului public refăcut timp de 3 ani de la data refacerii.

17. Montarea indicatoarelor de circulaţie este obligaţia executantului.

18. Nerespectarea prevederilor autorizaţiei de faţă, inclusiv a documentaţiei care a stat la baza autorizării se urmăreşte conform legii.

19. Prezenta se va aduce la cunoştinţa organelor de circulaţie din Poliţie, prin obținerea avizului acestora, iar în caz că se va închide circulaţia stradală se vor anunţa, Pompierii şi Salvarea.

NOTĂ : - Refacerea sistemului rutier la forma iniţială, se va face conform ANEXEI nr.1 (vezi verso)

- Nerespectarea condiţiilor impuse duce la anularea prezentei autorizaţii.

APROB

DIRECTOR S.P.A.D.P.                                                        Întocmit și redactat

- PRELUNGIRE DE AUTORIZAŢIE

Se prelungeşte valabilitatea autorizaţiei de spargere de la __________2020, până la ____________2020.

S-a achitat taxa de prelungire a autorizaţiei în suma de ______ lei, cu chitanţa nr. ____________ din __________

APROB

DIRECTOR S.P.A.D.P.                                                          	Întocmit și redactat

ANEXA nr. 1

Astuparea şanţurilor se va face cu balast bine compactat până la cota inferioară a fundaţiei străzii.

Începerea lucrărilor de refacere a sistemului rutier se vor face în prezenţa reprezentantului Primăriei.

Refacerea sistemului rutier se face respectând ”Regulamentul pentru refacerea spargerilor,, coroborat cu prezenta anexă, care face parte integrantă din „ Autorizaţia de spargere”.

Refacerea sistemului rutier se va realiza astfel:

Carosabilul:

- strat fundaţie:

- balast compactat în straturi de 20 cm: 0 cm;

- balast stabilizat:  -  cm.

- strat de bază:

- beton C 12/15 = 0 cm;

- macadam = 0  cm. (zonele cu piatră cubică sau pavele)

- mixtură asfaltică de egalizare AB2 = 0  cm.

- strat legătura: binder de criblură BAD 25 = 0 cm .

- nisip sorturile 1 cu 3  = 0 cm. (zonele cu piatră cubică sau pavele) .

- strat uzură:

- beton  asfaltic BA16 sau BA 8  = 0 cm.

- mixtură asfaltică la rece = 0 cm.(în perioadele reci ale anului).

- pavele vibropresate                            DA   ( zonele cu pavele)

- calup din piatră cubică          DA( zonele cu piatră cubică.

Obs: - Strada nu este afectată de lucrări.

Trotuare:

- strat fundaţie

- balast compactat în straturi de 20 cm = 0 cm.

- strat de bază :

- beton C 12/15 = 0 cm.

- macadam = 0 cm. ( zonele cu pavele sau dale).

- nisip sorturile 1 cu 2 =  0 cm. ( zonele cu pavele sau dale).

-strat uzură:

- beton asfaltic BA8/BA16 = 0 cm.

- mixtură asfaltică la rece = 0 cm. (în perioadele reci ale anului).

- beton de ciment C 12/15    = 0 cm. (zona betonată)

-  dale de beton  	DA. ( zonele cu pavele sau dale).

Obs: - Nu sunt trotuare.

Bordurile: se fixează și se rostuiesc cu mortar de ciment.

Pentru spațiile verzi: Pământul de umplutură se compactează. Ultimul strat de 20 cm rămâne curățat de impurități. Se reface flora afectată de lucrări.

NOTĂ:

- Atenţie la semnalizarea lucrării ziua și pe timpul nopţii până la refacerea completă , conform prevederilor legislaţiei în vigoare și protejarea săpăturilor cu panouri tip gard, nu numai cu bandă alb - roşu.

Alte detalii privind execuția, precum și modul de refacere, se vor stabili la nevoie, prin act adițional.

CERERE

pentru autorizaţie de spargere privind lucrările de branșamente și racorduri, la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, energie termică, energie electrică, telefonie, televiziune şi transmitere informaţii prin cablu.

Denumirea solicitantului(deţinător de reţea)_____________________________________ cu domiciliul/sediul în_________________ str. _______________________nr. ____ , ap. __ , judeţul/sectorul _______________ C.U.I. __________________ reprezentant legal, dl./ d-na _____________________________ C.I. serie ____ nr. ___________ eliberat de _______________, prin prezenta solicităm autorizaţie de spargere pentru efectuarea lucrărilor de extindere, înlocuire, modernizare şi alimentare cu energie, la :

□ reţele publice de apă			                □ reţele publice detransport a energiei electrice

□ reţele publice de canalizare		                □ reţele publice de telefonie

□ reţele publice de gaze				    □ reţele publice de televiziune

□ reţele publice de transport a energiei termice        □ reţele publice de transmitere a informaţiei

pentru consumatorul __________________________________ cu domiciliul/sediul în _____________

str _________________________nr. ___ bl. ___sc. __ ap. ___ judeţul/sectorul _______________.

Lucrările de: ______________________________________________________ se execută la următoarea adresă: str; _________________________________ nr; _________ în perioada: de la _______________ la ______________.

Executantul lucrării ________________________________________ cu sediul în_________________ str.___________________________nr____sc._ap.___judeţul_____________tel.__________________   Responsabilul lucrării este_________________________________________tel.__________________

Refacerea infrastructurii se execută de către___________________________tel.__________________

Diriginte de şantier pentru refacerea infrastructurii:_____________________tel___________________ Refacerea suprastructurii se execută de către:__________________________tel___________________   Diriginte de şantier pentru refacerea suprastructurii:_____________________tel___________________

Data											Semnătura

Telefon de contact_____________________

Notă :

1. Se anexează obligatoriu în xerocopie:

- avizul tehnic de racordare;

- extras de carte funciară a construcției;

- plan de situație cu rețelele din zona de lucru, vizat de către deținătorii rețelelor

din zonă;

- proiect tehnic de execuţie;

- memoriu tehnic,

- planșe,

- avizul poliției rutiere privind semnalizarea și siguranţa circulaţiei (la nevoie);

- grafic de execuţie al lucrărilor.

- proces – verbal de predare a amplasamentului lucrării(xerocopie);

- dovada achitării taxei pentru ocuparea temporară a domeniului public;

– dovada depunerii fondului de garantare al lucrărilor de refacere;

– alte documente justificative la solicitarea primăriei

2. Execuţia lucrării se va face numai după obţinerea autorizaţiei de spargere şi achitarea taxei de spargere, pe baza notei de plată întocmite de A.D.P.

## ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAREA  DOMENIULUI PUBLIC

Tîrgu-Mureş, str. Kos Karoly, nr. 1B

Tel. 0365 807 872 int. 105/106, fax: 0365 807 873, email: adp@tirgumures.ro

AUTORIZAŢIE PENTRU SPARGEREA DOMENIULUI PUBLIC

privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, energie electrică, energie termică, telefonie şi televiziune prin cablu.

NR. _________ DIN __________20

Se autorizează (deținător de rețea )____________________________________________/________________ cu

domiciliul/sediul în _______________str. ________________ nr__sc___ ap__judeţul________________ să efectueze lucrări de racorduri/branşamente la:

□ reţele publice de apă					□ reţele publice de transport a energiei electrice

□ reţele publice de canalizare				□ reţele publice de telefonie

□ reţele publice de gaze					□ reţele publice de televiziune

□ reţele publice de transport a energiei termice		□ reţele publice de transmitere a informaţiei

1.  Executantul lucrarii  ________________________________________cu domiciliul/sediul în ______________________ str._________________________________________ nr. _____ sc. _____ ap. ___  judeţul_______________.

Responsabilul lucrării este _____________________________________tel. ________________________.

2.  Refacerea infrastructurii la forma iniţială se execută de către __________________________ tel. ________________.

Diriginte de șantier la refacerea infrastructurii este ________________________________ tel. ___________________.

3.  Refacerea suprastructurii la forma iniţială se execută de către _________________________ tel. _________________.

Diriginte de șantier la refacerea suprastructurii este _______________________________ tel.  ___________________.

4.  Lucrările de racorduri/branşament se execută la următoarea adresă: str. ____________________________ nr. _________.

5.  Prezenta autorizaţie este valabilă de la ____________ 20 până la ___________ cu  refacerea la forma initială în termenul de valabilitate al autorizației.

6. În cazul nerefacerii la termen sau în mod necorespunzător a acestor lucrări se vor aplica prevederile cap.II.1, pct. 2, lit. d), al.1.

7.  Se vor implementa măsurile de siguranţa circulaţiei auto şi pietonale conform  avizului poliției rutiere.

8.  Zona de lucru se va semnaliza şi în timp de noapte, sau în condiții de vizibilitate redusă, conform legislației în vigoare.

9.  Zona de lucru se va curăța de pământ, moloz şi de alte materiale, la terminarea zilei de lucru și la finalizarea lucrării.

10.Pământul rezultat din săpătură se va încărca direct în maşini şi se va transporta în afara zonei de lucru. Nu se va depozita pământ pe carosabil , trotuare sau zona verde.

11.Se vor respecta prevederile anexei nr.1,cap.VI.1. și a prevederilor anexei 3, din „Regulamentul de eliberare a autorizaţiei de spargere şi refacere a infrastructurii”.

12. În vederea executării lucrărilor, beneficiarul deţine autorizaţia de construire nr._________ din __________/20

13 Taxa pentru eliberarea prezentei autorizaţii, instituită prin HCL nr. _________  în sumă de ________ lei a fost achitată cu ordinul de plată/chitanţa nr.________________ din _____________________.

14.Taxa pentru ocuparea temporară a domeniului public, instituită prin HCL nr. _________  în sumă de ________ lei a fost achitată cu ordinul de plată/chitanţa nr.________________ din _____________________.

15. Fondul de garantare a fost depus în contul _____________________________ cu ______________________ din ________.

16.Potrivit prevederilor legale, executantul şi deținătorul rețelei, rămân răspunzători de buna întreţinere a domeniului public refăcut timp de 3 ani de la data refacerii.

17. Montarea indicatoarelor de circulaţie este obligaţia executantului.

18. Nerespectarea prevederilor autorizaţiei de faţă, inclusiv a documentaţiei care a stat la baza autorizării se urmăreşte conform legii.

19. Prezenta se va aduce la cunoştinţa organelor de circulaţie din Poliţie, prin obținerea avizului acestora, iar în caz că se va închide circulaţia stradală se vor anunţa, Pompierii şi Salvarea.

NOTĂ : - Refacerea sistemului rutier la forma iniţială, se va face conform ANEXEI nr.1 (vezi verso)

- Nerespectarea condiţiilor impuse duce la anularea prezentei autorizaţii.

APROB

DIRECTOR S.P.A.D.P.

Întocmit și redactat

- PRELUNGIRE DE AUTORIZAŢIE

Se prelungeşte valabilitatea autorizaţiei de spargere de la __________2020, până la ____________2020.

S-a achitat taxa de prelungire a autorizaţiei în suma de ______ lei, cu chitanţa nr. ____________ din __________

APROB

DIRECTOR S.P.A.D.P.                                                          	Întocmit și redactat

Ing. Florian Moldovan                                                                                               Costea Alexandru

ANEXA nr. 1

Astuparea şanţurilor se va face cu balast bine compactat până la cota inferioară a fundaţiei străzii.

Începerea lucrărilor de refacere a sistemului rutier se vor face în prezenţa reprezentantului Primăriei.

Refacerea sistemului rutier se face respectând ”Regulamentul pentru refacerea spargerilor,, coroborat cu prezenta anexă, care face parte integrantă din „ Autorizaţia de spargere”.

Refacerea sistemului rutier se va realiza astfel:

Carosabilul:

- strat fundaţie:

- balast compactat în straturi de 20 cm: 0 cm;

- balast stabilizat:  -  cm.

- strat de bază:

- beton C 12/15 = 0 cm;

- macadam = 0  cm. (zonele cu piatră cubică sau pavele)

- mixtură asfaltică de egalizare AB2 = 0  cm.

- strat legătura: binder de criblură BAD 25 = 0 cm .

- nisip sorturile 1 cu 3  = 0 cm. (zonele cu piatră cubică sau pavele) .

- strat uzură:

- beton  asfaltic BA16 sau BA 8  = 0 cm.

- mixtură asfaltică la rece = 0 cm.(în perioadele reci ale anului).

- pavele vibropresate                            DA   ( zonele cu pavele)

- calup din piatră cubică             	DA( zonele cu piatră cubică.

Obs: - Strada nu este afectată de lucrări.

Trotuare:

- strat fundaţie

- balast compactat în straturi de 20 cm = 0 cm.

- strat de bază :

- beton C 12/15 = 0 cm.

- macadam = 0 cm. ( zonele cu pavele sau dale).

- nisip sorturile 1 cu 2 =  0 cm. ( zonele cu pavele sau dale).

-strat uzură:

- beton asfaltic BA8/BA16 = 0 cm.

- mixtură asfaltică la rece = 0 cm. (în perioadele reci ale anului).

- beton de ciment C 12/15    = 0 cm. (zona betonată)

-  dale de beton  	DA. ( zonele cu pavele sau dale).

Obs: - Nu sunt trotuare.

Bordurile: se fixează și se rostuiesc cu mortar de ciment.

Pentru spațiile verzi: Pământul de umplutură se compactează. Ultimul strat de 20 cm rămâne curățat de impurități. Se reface flora afectată de lucrări.

NOTĂ:

- Atenţie la semnalizarea lucrării ziua și pe timpul nopţii până la refacerea completă , conform prevederilor legislaţiei în vigoare și protejarea săpăturilor cu panouri tip gard, nu numai cu bandă alb - roşu.

Alte detalii privind execuția, precum și modul de refacere, se vor stabili la nevoie, prin act adițional.

CERERE

pentru autorizaţie de spargere de urgenţă la remedierea avariilor

Nr.__________din_____________________

1.     (denumire solicitant) cu sediul în _____________ strada ______ nr.____solicităm aprobarea spargerii: drumului ,trotuarului, zonei verzi, pentru efectuarea lucrărilor de remediere a avariilor la:

□ reţele de apă                                                             □ reţele de transport a energiei electrice

□ reţele de canalizare                                                  □ reţele de transport a energiei termice

□ reţele de transmitere a informaţiei                           □ reţele de telefonie

2. Lucrările în regim de urgenţă se execută la următoarea adresă: ____________________________, în perioada de la______________la____________de către (denumire executant) cu sediul în ________________ strada ______ nr.____

Responsabilul lucrări este:___________________________________telefon_________________

3. Amplasamentul pentru execuţia lucrării se predă la data de:________________________________

4.Refacerea infrastructurii la forma iniţială se execută de către:_______________________________

Responsabilul lucrări de refacere a infrastructuriieste____________________telefon.__________

5. Refacerea sistemului rutier la forma iniţială se execută de către:____________________________

Responsabilul lucrări de refacere a sistemului rutier este____________________telefon_________

6. Anexe obligatorii: - plan de situaţie pe care să fie marcată zona afectată;

- proiect de semnalizare rutieră şi siguranţa circulaţiei în zonă.

Semnătura

_________________________________________________________________________________

PROCES  VERBAL

de predare a amplasamentului intervenţiei.

Încheiat azi________________cu ocazia predării-primirii amplasamentului intervenţiei de remedi-ere a avariilor la :_________________________,între reprezentantul Primăriei Municipiului Tg. Mureş şi reprezentantul _____________________________________________________________.

  - Descrierea pe scurt a defectului:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2.Starea domeniului public afectat de lucrări:________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3.Observaţii ale altor deţinători de reţele convocaţi: __________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Am predat	Am primit

## ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAREA  DOMENIULUI PUBLIC

Tîrgu-Mureş, str. Kos Karoly, nr. 1B

Tel. 0365 807 872 int. 105/106, fax: 0365 807 873, email: adp@tirgumures.ro

AUTORIZAŢIE DE SPARGERE

la remedierea avariilor  nr.____ din __________

Urmare solicitării dumneavoastră nr. _______ din _______________ vă facem cunoscut că Primăria Municipiului Târgu Mureş  avizează favorabil intervenţia , pentru remedierea avariei la :

□ reţeaua de apă                                                             □ reţeaua de transport a energiei electrice

□ reţeaua de canalizare                                                  □ reţeaua de transport a energiei termice

□ reţeaua de transmitere a informaţiei                           □ reţeaua de telefonie

Lucrările de remediere se execută la următoarea adresă:____________________________________

de către ______________________________________________cu sediul în___________________

str.______________________________  nr.______ judeţul_______________.

1.Perioada de valabilitate a autorizaţiei: de la_______________ până la______________.

2. Responsabilul lucrări este:___________________________________telefon________________

3. Refacerea infrastructurii la forma iniţială se execută de către:_______________________________

Responsabilul lucrări de refacere a infrastructuriieste____________________telefon.__________

Refacerea sistemului rutier la forma iniţială se execută de către:____________________________

Responsabilul lucrări de refacere a sistemului rutier este____________________telefon_________

4.  Sistemul rutier, pietonal, zona verde se va reface până la data de_______________ cu următoarele precizări : _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Din cadrul ADP la recepţia lucrării de refacere va participa_________________________________

8. Deţinătorul reţelei rămâne răspunzător de buna întreţinere a sistemului rutier şi/ sau pietonal timp de 3 ani de la data procesului verbal de recepţie a  refacerii.

9. Pentru nerespectarea condiţiilor prezentei „ Autorizaţii de spargere”, se vor aplica măsurile prevăzute în anexa la H.C.L. nr……. din ……….., art………………..

DIRECTOR S.P.A.D.P.

Întocmit și redactat

(3) . Pentru intervenţii la remedierea avariilor în afara orelor de program, sau în zilele de sărbători legale( se depune şi de către S.C. E-on Gaz Distribuţie S.A., pentru toate intervenţiile de urgenţă)

APROBARE EMITENT

Către,

Primăria Municipiului Târgu Mureş

ÎNŞTIINŢARE

Privind intervenţia  de urgenţă la remedierea avariilor

Nr.__________din_____________________

1. .Subsemnatul/a____________________________cu domiciliul în _____________ str.___________    nr.____ prin prezenta vă facem cunoscut că s-a spart: drumul ,trotuarul, zona verde, pentru efectuarea lucrărilor de remediere a avariilor la:

□ reţele de apă                                                             □ reţele de transport a energiei electrice

□ reţele de canalizare                                                  □ reţele de transport a energiei termice

□ reţele de gaze naturale                                   	□ reţele de telefonie

□ reţele de transmitere a informaţiei

2. Lucrările în regim de urgenţă s-au executat la următoarea adresă: strada______________________ nr._____, în perioada de la______________la_____________.

Responsabilul lucrări este:___________________________________telefon_________________

3.Refacerea infrastructurii la forma iniţială se execută de către:_______________________________

Responsabilul lucrări de refacere a infrastructuriieste____________________telefon.__________

4. Refacerea sistemului rutier la forma iniţială se execută de către:____________________________

Responsabilul lucrări de refacere a sistemului rutier este____________________telefon_________

5. Anexe obligatorii: - plan de situaţie pe care să fie marcată zona afectată;

Data :                                                                                             Semnătura:

DATE PRIVIND REFACEREA DOMENIULUI PUBLIC

(se completează de către primărie)

Domeniul public afectat de lucrări se va reface până la ______________, cu următoarele  precizări:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Din cadrul ADP la recepţia lucrării de refacere va participa_________________________________

Deţinătorul reţelei rămâne răspunzător de buna întreţinere a sistemului rutier şi/ sau pietonal timp de 3 ani de la data procesului verbal de recepţie a  refacerii.

Pentru nerespectarea condiţiilor de refacere se vor aplica măsurile prevăzute în anexa nr.___ la Hotărârea Consiliului Local nr._________ din ___________, art. ______________ .

DIRECTOR S.P.A.D.P.

Întocmit și redactat

(4) . Pentru aviz de execuţie lucrări ,altele decât intervenţii de urgenţă sau extinderi şi înlocuiri reţele ori branşamente.

CERERE

aviz de execuţie lucrări ,altele decât intervenţii de urgenţă sau extinderi şi înlocuiri reţele ori branşamente

1. .Subsemnatul/a____________________________cu domiciliul în _____________ str.___________    nr.____prin prezenta solicităm “Aviz de execuţie lucrări” pentru: (descrierea lucrării)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Lucrările solicitate se execută la următoarea adresă:_____________________________, în perioada de la______________la_____________de către___________________________cu sediul în_________________

Str.________________________, nr.____, judeţul_______________.

Responsabilul lucrări este:___________________________________telefon_________________

3.Refacerea infrastructurii la forma iniţială se execută de către:_______________________________

Responsabilul lucrări de refacere a infrastructuriieste____________________telefon.__________

4. Refacerea sistemului rutier la forma iniţială se execută de către:____________________________

Responsabilul lucrări de refacere a sistemului rutier este____________________telefon_________

5. Anexe obligatorii: - plan de situaţie pe care să fie marcată zona afectată;

- proiect de semnalizare rutieră şi siguranţa circulaţiei în zonă ( la nevoie)

Data :                                   Telefon de contact                                      Semnătura:

AVIZ

de execuţie lucrări ,altele decât intervenţii de urgenţă sau extinderi şi înlocuiri reţele ori branşamente

Urmare solicitării dumneavoastră nr. _______ din _______________ vă facem cunoscut că Primăria Municipiului Târgu Mureş  avizează favorabil executarea lucrărilor solicitate.

Lucrările se execută la următoarea adresă:____________________________________

de către ______________________________________________cu sediul în___________________

str.______________________________  nr.______ judeţul_______________.

1.Perioada de valabilitate a avizului: de la_______________ până la______________.

2. Responsabilul lucrări este:___________________________________telefon________________

3. Refacerea infrastructurii la forma iniţială se execută de către:_______________________________

Responsabilul lucrări de refacere a infrastructurii este____________________telefon.__________

Refacerea sistemului rutier la forma iniţială se execută de către:____________________________

Responsabilul lucrări de refacere a sistemului rutier este____________________telefon_________

4.  Sistemul rutier, pietonal, zona verde se va reface până la data de_______________ cu următoarele precizări:     _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Din cadrul ADP la recepţia lucrării de refacere va participa_________________________________

5. Taxa pentru eliberarea prezentului aviz, instituită prin H.C.L.M. ___________ în sumă de________ a fost achitată cu ordinal de plată/chitanţa nr. ______________ din _____________.

6. Deţinătorul avizului rămâne răspunzător de calitatea refacerii pentru o perioadă de 3 ani, de la data refacerii.

7. Pentru nerespectarea condiţiilor prezentului „ Aviz de execuţie lucrări”, se vor aplica măsurile prevăzute în anexa la H.C.L. nr……. din ……….., art………………..

DIRECTOR S.P.A.D.P.

Întocmit și redactat

PROCES VERBAL

PREDARE – PRIMIRE AMPLASAMENT

Încheiat azi _____________ în vederea executării lucrărilor de __________________________ _________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ pentru imobilul situat în strada __________________________________ nr._____ Tg. Mureș.

1. Subsemnaţii:

___________________________ din partea beneficiarului_________________________

_____________________________  diriginte, din partea ___________________________

_____________________________  executant, din partea _______________________

_____________________________  din, partea proiectantului ____________________

am procedat la predarea - primirea amplasamentului liber de orice sarcină al construcţiei.

2. Coordonatele se regăsesc pe planurile de situaţie  ______________________________ , întocmite de ________________________  aflate în dosarul care se predă primitorului.

Punct de reper este: ________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Deținătorul rețelei este ___________________________________________________________.

Lucrarea se execută în baza, A.C. sau A.T.R. nr. ____________din ______________eliberat/ă de către   _______________________________________________________________.

În vederea predării amplasamentului au fost convocați de către executant, deținătorii de rețele astfel:

| Entitate | Nume și prenume | Semnătură | Observații |
| --- | --- | --- | --- |

Semnături:

Am predat	Am primit

- Utilizator ____________________                              Executant _____________

- Diriginte ____________________

- Proiectant ___________________

Adnotări ( pe verso).

CONVOCATOR

Pentru participare la predarea amplasamentului lucrării.

S.C. _____________________________ (constructor)

CIF _____________________________

Localitatea _______________________

Strada ___________________________

Nr. ________ ap. ________

Tel. _______________ fax ____________

E – mail ________________

Către:

Primăria Municipiului Tg. Mureș

- S. P. A. D. P. – fax 0365807873; Email;

- Biroul energetic - fax 0365807873; Email;

S.C Compania Aquaserv S.A. fax 0265208881; Email;

- Departament distribuție apă

- Departament ape uzate

-Biroul inginerie

S.C. Delgaz Grid S.A. Email;

S.D.E.E. Mureș fax 0265205704; Email;

Telekom România Communication S.A. fax 0265214004

RCS&RDS

S.T.S.

S.N. Transgaz S.A.

S.C. Depomureș S.A.

Alți invitați: ___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Proiectant __________________

Utilizator ______________________

Referitor la lucrările de:__________________________________________________

Pentru imobilul situat în Tirgu Mureș, strada ______________________ nr._________

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma acordului de racordare primit, vă invităm

la predarea amplasamentului lucrării, în data de ______________ orele __________.

Locul de întâlnire: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________.

Vă rugăm să delegați la această activitate, reprezentanții dumneavoastră. În situația neprezentării delegaților, Primăria Municipiului și constructorul sunt exonerati de orice responsabilitate privind afectarea altor rețele în timpul desfășurării lucrărilor.

Cu stimă,

_________________________

Notă: - Prezenta se trimite invitaților din listă, însoțită de ,, Planul de situație al lucrării”, cu minimum trei zile înaintea executării predării de amplasament.

## ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAREA  DOMENIULUI PUBLIC

Tîrgu-Mureş, str. Kos Karoly, nr. 1B

Tel. 0365 807 872 int. 105/106, fax: 0365 807 873, email: adp@tirgumures.ro

- PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

AL LUCRĂRILOR DE REFACERE

Nr…… din …………/……….

Încheiat azi ____________________ la  Serviciul Public de Administraţie a  Domeniului Public din cadrul Primărei Municipiului Tîrgu-Mureş, cu ocazia verificării refacerii domeniului public în urma lucrărilor de spargere efectuate de către _______________________________ în perioada ____________________ ;  pe str. ________________________________________________; nr._____________

1 Lucrările au fost executate în baza autorizației/ avizului de spargere   nr: ______ din ____________________.

2. La recepţie au  participat:

| Nr crt | Numele şi prenumele | Calitatea | Denumirea unităţii de care aparţine |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

3. Constatările comisiei:

3.1. Comisia de recepţie în urma constatărilor făcute, propune:

………………………………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………………………...........................

3.2. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:

………………………………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………………………...........................

.......................................................................................................................................................................................

3.3. Comisia pune în vedere constructorului și deținătorului rețelei, următoarele:

………………………………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Prezentul proces verbal conţinând ___ file a fost încheiat astăzi …….……………. la Primăria municipiului Tîrgu-Mureş  în _____ exemplare.

COMISIA DE RECEPŢIE:

1.                                                                 …………………..

2.                                                                  ...............................

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată azi ______________ cu ocazia verificării, _______________________________________ __________________________________________________________________________________ ,

în prezența: d - lui ______________________________ reprezentant al A.D.P.

d - lui ______________________________ reprezentant al (deținător de rețea),

d - lui ______________________________ reprezentant al ( constructor) , etc.

În urma verificării la fața locului s-au constata următoarele: _____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

Propuneri: _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Termene stabilite: ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ .

Prezenta ,,Notă de constatare” a fost încheiată, în ____ exemplare.

Semnături ale participanților:

ANEXA nr. 3 Planşe de execuţie.