NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

privind determinarea valorii estimate a contractului de continuitate

- Context juridic și administrativ

Determinarea valorii estimate se realizează în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) și art. 10 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și cu Instrucțiunile ANAP privind calculul valorii estimate a contractelor de achiziție.
Valoarea estimată are rolul de a fundamenta procedura de atribuire prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, conform art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, fiind raportată la cantitățile estimate de deșeuri colectate și transportate pe durata de 200 zile și la tarifele unitare aprobate prin Actul adițional nr. 3/29.04.2025 la Contractul nr. 3629/2023.

- Datele de fundamentare

- Perioada vizată: 200 zile calendaristice;

- Cantități estimate totale: 32.592 tone (Urban: 25.282 tone, Rural: 7.310 tone);

- Structura pe fracții:

- Tarife unitare aplicabile (lei/tonă, fără TVA):

  - Fracția uscată: 491,30 lei/tonă;

  - Fracția umedă: 335,65 lei/tonă;

  - Deșeuri voluminoase: 730,36 lei/tonă;

  - Deșeuri textile: 312,10 lei/tonă;

  - Deșeuri periculoase: 854,31 lei/tonă.

- Metodologia de calcul

Valoarea estimată este următoarea:

| Fracția deșeuri | Urban (t) | Rural (t) | TOTAL (t) | Tarif (lei/tonă, fără TVA) | Valoare (lei, fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fracția uscată | 8.067 | 2.117 | 10.184 | 491,30 | 5.003.399,20 |
| Fracția umedă | 16.074 | 4.976 | 21.050 | 335,65 | 7.065.432,50 |
| Voluminoase | 657 | 132 | 789 | 730,36 | 576.254,04 |
| Textile | 278 | 51 | 329 | 312,10 | 102.680,90 |
| Periculoase | 205 | 34 | 239 | 854,31 | 204.180,09 |
| TOTAL | 25.281 | 7.310 | 32.591 | — | 12.951.946,73 |
| TVA 21% |  |  |  |  | 2.719.908,81 |
| TOTAL cu TVA |  |  |  |  | 15.671.855,54 |

- Concluzie

Valoarea estimată rezultată reflectă strict necesarul pentru perioada de tranziție și respectă principiul proporționalității, fiind fundamentată pe:

- date istorice și cantități reale de deșeuri colectate în Zona 2;

- tarife unitare actualizate, aprobate prin act adițional valabil;

- durata limitată a contractului de continuitate.

Prin urmare, valoarea estimată astfel determinată constituie baza pentru derularea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în conformitate cu art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016.