PLAN DE ACŢIUNE

În vederea implementării investiţiilor propuse prin

Planul Urbanistic Zonal „ PUZ PARCELARE ANSAMBLU REZIDENTIAL”

Generat de imobilul ......loc.Tirgu Mures, str. Voinicenilor, nr. 222, jud. Mures ........................................................................................................................

Beneficiar   ALFACONSTRUCT S.A.

Identificat prin ....CF nr. 134238 .............................................

Conform Avizului de oportunitate nr. ...11... din data de..26,07,2018....

|  | OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERATIUNI CADASTRALE | IMPLEMENTARE INVESTITII PUBLICE, EFECTUARE |
| --- | --- | --- |
|  | SI NOTARIALE |  | OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE |
| Nr. | Denumirea obiectivelor de utilitate publică, | Evaluarea | Responsabilul | Etapele de realizare a |
| Crt. | operaţiunilor cadastrale şi notariale şi a | estimativă | finanţării | operaţiunilor şi investiţiilor |
|  | investiţiilor propuse 1 | a costurilor |  | (perioada preconizată) |
| 1 | Dezlipire parcele (8 parcele locuinte, 1 parcela drum privat) |  | Beneficiarul | Trimestrul 2 2019 |
| 2 | Realizare proiect de executie si obtinerea autorizatiilor |  | Beneficiarul | Trimestrul 2 2019 |
| 3 | Realizare infrastructura (edilitare si drum) |  | Beneficiarul | Trimestrul 3 2019 |
| 4 | Construire case |  | Beneficiarul | Trimestrul 3 2019- trim. 3 2020 |
| 5 | Vanzare si intabulare pacele (8 parcele locuinte, 1 parcela drum privat) |  | Beneficiarul | Trimestrul 4 2020 |

Investitor,

....ALFACONSTRUCT S.A....

reprezentat prin ..............................................................

Observaţie:

Se vor menţiona: efectuarea operaţiunilor cadastrale şi notariale după aprobarea P.U.Z. (dezlipire parcele, intabulare, trecerea în domeniul public a terenurilor prevăzute prin P.U.Z.), în corelare cu etapele de proiectare, obţinere a autorizaţiilor de construire şi execuţie a lucrărilor de investiţii publice propuse în P.U.Z. şi cu stabilirea responsabilităţii pentru fiecare acţiune în parte.