PLAN DE ACŢIUNE

În vederea implementării investiţiilor propuse prin

Planul Urbanistic Zonal „ PUZ REGLEMENTARE ZONA

AFERENTA SUPERMARKET-ULUI LIDL„

Generat de imobilul .........................................................................................................

Beneficiar   LIDL ROMANIA SCS

Identificat prin ....CF nr. 140536, 132131

Conform Avizului de oportunitate nr. ...6... din data de..27.02.2019....

|  | OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERATIUNI CADASTRALE | IMPLEMENTARE INVESTITII PUBLICE, EFECTUARE |
| --- | --- | --- |
|  | SI NOTARIALE |  | OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE |
| Nr. | Denumirea obiectivelor de utilitate publică, | Evaluarea | Responsabilul | Etapele de realizare a |
| Crt. | operaţiunilor cadastrale şi notariale şi a | estimativă | finanţării | operaţiunilor şi investiţiilor |
|  | investiţiilor propuse 1 | a costurilor |  | (perioada preconizată) |
| 1 | Comasare parcele (zona aferenta spațiului comercial) | 2.000lei+TVA | Beneficiarul | Trimestrul 2 2020 |
| 2 | Dezlipire parcele (zona aferenta drumului de acces) | 2.000lei+TVA | Beneficiarul | Trimestrul 3 2020 |
| 3 | Obtinerea Autorizatiei de Construire | 20.000lei+TVA | Beneficiarul | Trimestrul 4 2020 |
| 4 | Relocare utilitati | 100.000lei+TVA | Beneficiarul | Trimestrul 1 2021 |
| 5 | Implementare proiect drumuri cu modificarea drumului (str 22 Decembrie 1989) pe segmentul avizat | --250.000lei+TVA | Beneficiarul | Trimestrul 2 2021 |
| 6 | Execuție drum de acces în incinta | 150.000lei+TVA | Beneficiarul | Trimestrul 1 - 2 2021 |
| 7 | Realizare investitie de baza | 7.000.000lei+TVA | Beneficiarul | Trimestrul 1- 4 2021 |
| 8 | Implementare & executare signalistica stradala | 50.000lei+TVA | Beneficiarul | Trimestrul 4 2021 |

Investitor,

LIDL ROMANIA SCS

reprezentat prin  ....................................

Se vor menţiona: efectuarea operaţiunilor cadastrale şi notariale după aprobarea P.U.Z. (dezlipire parcele, intabulare, trecerea în domeniul public a terenurilor prevăzute prin P.U.Z.), în corelare cu etapele de proiectare, obţinere a autorizaţiilor de construire şi execuţie a lucrărilor de investiţii publice propuse în P.U.Z. şi cu stabilirea responsabilităţii pentru fiecare acţiune în parte.